添付資料２

指宿市山川地区ブルーカーボン協議会活動実績

南限の単年生アマモ場の再生に向け、企業を巻き込んだ活動年間報告書

（活動目標）

ヤシガラマットを活用し、アマモ場再生を広範囲に展開。また、食害対策ネットを用いることで効果的なアマモ場再生を目指す。

2023年５月17日 アマモ種取り

場所：鹿児島市与次郎ヶ浜長水路

参加企業：薩摩空撮合同会社、山川町漁協

アドバイザー：鹿児島県

2023年9月11日アマモの種子選別

場所：鹿児島市魚類市場

参加企業：株式会社山口水産、薩摩空撮合同会社、山川町漁協

アドバイザー：九州電力株式会社、鹿児島県

個人会員：3名

2023年10月23日アマモマット製作、設置：5㎡×20枚＝合計100㎡

場所：児ケ水港

参加企業：株式会社山口水産、薩摩空撮合同会社、山川町漁協

アドバイザー：九州電力株式会社

個人会員：3名

※ヤシの繊維を編み込んだ長さ5mのマットに生分解性不織布を敷き、その上に水性のりとアマモの種を塗り広げ、ヤシガラマットを被せて種の流出を防ぐ方法。その後、海底に杭で固定。ヤシガラマットも生分解性不織布も天然素材なので、海底で分解されるので成長したアマモが自然着底します。

2023年11月27日食害対策ネット設置(長さ200m)

場所：児ケ水港

参加企業：山川町漁協、薩摩空撮合同会社

2024年5月7日参画企業のモニタリング

場所：児ケ水港

参加企業：株式会社山口水産、薩摩空撮合同会社、山川町漁協

アドバイザー：九州電力株式会社、鹿児島県

個人会員：3名

2024年5月14日鹿児島県水産技術開発センター株数計測

場所：児ケ水港

水産技術開発センター：塩崎、猪狩

計測結果：ヤシガラマット20枚のうち3枚を計測

塩先研究員:調査No⑤ 5212株/枚・猪狩研究員:調査No⑦ 2879株/枚・川畑:調査No⑩ 3958株/枚

2024年6月6日空撮によるモニタリング

場所：児ケ水港

撮影企業：薩摩空撮合同会社

分布面積：赤枠（ヤシガラマット 100㎡）

（全体図）

目印ブイ

目印ブイ

（拡大図）

目印ブイ

目印ブイ

20

20

11

11

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

目印ブイ

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

目印ブイ

2023年12月5日〜2024年5月27日　モニタリング隔週まとめ

・2023.12.5 モニタリング

・2023.12.21モニタリング

・2024.1.5 モニタリング

・2024.1.19 モニタリング

2024.1.26モニタリング

・2024.2.2モニタリング

・2024.2.8モニタリング

・2024.2.16モニタリング

・2024.2.27モニタリング

・2024.3.4モニタリング

・2024.3.11モニタリング

・2024.3.18モニタリング

・2024.3.26モニタリング

・2024.4.1モニタリング

・2024.4.8モニタリング

・2024.4.15モニタリング

・2024.4.25モニタリング

・2024.5.27モニタリング

| 日時 | 12/5 | 12/21 | 1/5 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/8 | 2/16 | 2/27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背丈cm | 8 | 17.5 | 36.5 | 約55 | 70.5 | 85 | 91 | 115 | 127 |
| 日時 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 4/1 | 4/25 |  |  |  |  |
| 背丈cm | 159 | 172 | 187 | 197 | 202 |  |  |  |  |